Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadastro de Pacientes | C | M | B | 1 |
| 2 | Edição do cadastro dos Pacientes | C | M | B | 1 |
| 3 | Deletar cadastro de Pacientes | C | B | B | 1 |
| 4 | Consultar Cadastro | C | M | B | 1 |
| 9 | Cadastro de Avaliação Física | C | M | B | 1 |
| 10 | Edição da Avaliação Física | C | M | B | 1 |
| 11 | Deletar Avaliação Física | C | B | B | 1 |
| 12 | Consultar Avaliação Física | C | M | B | 1 |
| 16 | Agendamento de Consultas | C | M | M | 1 |
| 17 | Cancelamento de Consultas | C | M | M | 1 |
| 18 | Gerenciamento de disponibilidade | C | M | B | 1 |
| 19 | Consultar os Agendamentos | C | M | M | 1 |
| 5 | Cadastro de Histórico Médico | I | M | M | 2 |
| 6 | Atualização do Histórico Médico | I | M | M | 2 |
| 7 | Deletar o Histórico Médico | I | B | M | 2 |
| 8 | Consultar Histórico Médico | I | M | M | 2 |
| 13 | Cadastro de Histórico de evolução Física | I | M | M | 2 |
| 14 | Edição do Histórico de evolução | I | M | M | 2 |
| 15 | Consultar o Histórico da evolução Física | I | B | M | 2 |
| 20 | Criação de Prontuário | I | M | M | 2 |
| 21 | Edição de Prontuário | I | M | M | 2 |
| 22 | Deletar o Prontuário | I | B | M | 2 |
| 23 | Consultar o Prontuário | I | M | M | 2 |
| 24 | Cadastro dos Materiais | U | M | M | 3 |
| 25 | Atualização dos Materiais | U | M | M | 3 |
| 26 | Visualizar os Materiais | U | M | M | 3 |
| 27 | Deletar os Materiais | U | B | M | 3 |
| 28 | Aviso via WhatsApp | U | M | M | 3 |

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).